О ходе переселения по программе реновации
13.09.2021
В настоящее время завершается переселение жителей многоквартирных домов по адресам: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, д. 12А, 12Б, 14, 14А и 16, включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве (далее – Программа реновации), утвержденную постановлением Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП.
Всего в отселяемых домах проживают 312 семей, из них:
– 296 семей – переселение осуществляет Департамент городского имущества города Москвы (далее – Департамент) в равнозначные жилые помещения, из которых:
‑ 284 семьи (96%) – граждане дали согласия на переселение в равнозначные жилые помещения, из них 278 семей (94%) заключили соответствующие договоры;
‑ 12 семей – согласия не достигнуты, в связи с чем вопрос переселения будет рассмотрен в судебном порядке;
– 16 семей – вопрос переселения прорабатывается Московским фондом реновации жилой застройки в порядке постановлений Правительства Москвы от 08.08.2017 № 517-ПП и от 01.02.2018 № 45-ПП.
В соответствии с п. 6.2 Положения об организации и функционировании Центра информирования по переселению жителей при реализации Программы реновации (далее – Центр) график работы может быть скорректирован по согласованию с префектурой округа.
В связи с сокращением объема работы в Центре по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Солнечная аллея, корп. 934 дальнейшее проведение приема жителей сотрудниками Департамента по вопросам переселения, оформления и выдачи документов будет осуществляться в Отделе переселения в САО, СВАО и ЗелАО Управления переселения Департамента по адресу: г. Москва, ул. Руставели, д. 10, корп. 3, каб. 3, 22, 25, 27 (понедельник – четверг с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 17:00; пятница с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:45). Контактные телефоны: 8 (495) 957-75-00 (доб. 36115, 36111).
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